## Slide 1: 人月神话阅读小组报告
第七小组：林人瑞，刘轩清，李丰翔，全柯，孙士涵

## Slide 2: 第一部分（1-5章）
焦油坑（软件产品的基本概念与职业介绍）
  编程系统产品的四个层面：程序，编程产品，编程系统，编程系统产品
  职业的乐趣与痛苦

## Slide 3
人月神话（时间进度管理）
  开发人员的乐观主义
  人月神话：人数和时间不可以兑换，因为人员之间需要相互交流
  系统测试时间规划
  空泛的估算
  重复产生的进度灾难

## Slide 4
外科手术队伍（用外科手术团队来类比开发团队，从而清晰划分职责）
  软件开发存在的问题
  Mills的团队解决方案：外科医生，副手 ，管理员 ，编辑 ，两个秘书 ，程序职员 ，工具维护人员 ，测试人员 ，语言专家
  团队如何运作
  团队的扩建

## Slide 5
贵族专制、民主政治和系统设计（讲概念的完整性）
  概念一致性
  获得概念的完整性
  贵族专制统治和民主政治
  在等待时，实现人员应该做什么

## Slide 6
画蛇添足（架构的核心内容）
  结构师的交互准则和机制
  自律——开发的第二个系统所带来的后果

## Slide 7: 人月神话（6到10章）
贯彻执行：确保每个人听从、理解并实现结构师的决策。让每个结构师的小组保持系统概念上的完整性。
  文档化的规格说明——手册
  形式化定义
  直接整合
  会议和大会
  多重实现
  电话日志
  产品测试

## Slide 8
为什么巴比伦塔会失败（项目的管理与沟通）
  巴比伦塔的管理教训：缺乏交流和组织，无法合作。
  大型编程项目中的交流
  项目工作手册
  大型编程项目的组织架构

## Slide 9
胸有成竹（任务规模量指标）
  Portman的数据，
  Aron数据，
  Harr数据，
  OS/360数据，
  Corbato数据

## Slide 10
削足适履（如何压缩规模）
  作为成本的程序空间
  规模控制
  空间技能
  数据的表现形式是编程的根本

## Slide 11
提纲挈领（如何撰写文档）
  计算机产品的文档
  软件项目的文档
  为什么要有正式的文档

## Slide 12: 人月神话（第11到15章）
未雨绸缪（软件系统的目标、计划在不断的变化）
  关于软件目标上的一些变化无可避免，事先为它们做准备总比假设它们不会出现要好得多。抛弃原型，随着学习的过程更改设计。
  程序维护中的一个基本问题是缺陷修复总会以20－50%的机率引入新的 bug 。
  机器在变化，配置在变化，用户的需求在变化，所以现实系统不可能永远可用

## Slide 13
干将莫邪（软件开发过程中要确定合适的工具）
  为整个团队开发和维护公共的通用编程工具，会使效率更高。
  每个团队配备一名工具管理人员。这个角色管理所有通用工具与专业工具，能指导他的客户－老板使用工具。
  高级语言和交互式编程是现在最重要的两种系统编程工具。

## Slide 14
整体与部分（测试系统的一些方法 ）
  防范bug的设计
  系统集成调试

## Slide 15
祸起萧墙（防止项目的进度落后对整个工程的影响 ）
  制定进度表，表中每一件事必须是具体的、特定的、可度量的事件。
  必须关心每一次的滞后（难怕只有一天），采用PERT技术/关键路径技术判断此次工作滞后是否会影响最终的完成日期。
  使用两种方式让老板知道目前项目进度与计算状态
    1、减少角色的冲突
    2、定期进行整体评审